PROJET FIL ROUGE NUTRISCOPE · TP 7 (SUITE) — CONDUITE DU CHANGEMENT & ACCOMPAGNEMENT

Trame à remplir — plan d'adoption NutriScope

| Équipe / membres | Nathan Marquis, Maxime Launay, Marc Caucheteux |
| --- | --- |
| Date | 15/09/2026 |

Consigne : remplissez chaque section de ce document, puis committez-le dans votre dépôt d'équipe sous docs/cadrage/plan_adoption.docx et complétez l'onglet « adoption » de kpi_roi.xlsx. Ce document alimente la note de cadrage du TP 8 (jalon J2).

Règle du jeu : interdiction d'écrire « communiquer davantage » ou « former les utilisateurs » sans dire qui, quand, sur quoi, et comment on saura que ça a marché.

# 1. Cartographie des acteurs de l'adoption

Pouvoir : faible / moyen / fort. Catégorie : à mobiliser / à sécuriser / à informer / à suivre. Une action concrète et datée par acteur — pas la même pour tous. Les acteurs sont pré-listés ; ajoutez les vôtres dans les lignes vides.

| Acteur | Pouvoir | Attitude | Catégorie | Action concrète |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction NutriScope (sponsor) | fort | allié | À mobiliser | Protéger leur engagement, faire parler, former |
| Marketing | moyen | allié | À activer/ mobiliser | Témoignages, présentations des fonctionnalités |
| Support client | moyen | neutre | À informer | Ecouter les problèmes qu'ils vont remonter, former aux réponses |
| Équipe data/IA | fort | allié | À mobiliser | Faire parler |
| DPO | fort | opposant | À sécuriser | Traiter ses objections, convaincre, implication |
| Utilisateurs — parent pressé | moyen | neutre | À activer | Ambassadeurs, inciter au partage, communication |
| Utilisateurs — personne diabétique | faible | neutre | À activer | Ambassadeurs, inciter au partage, communication |
| Utilisateurs — étudiant budget | faible | neutre | À activer | Ambassadeurs, inciter au partage, communication, tests fonctionnalités |
| Open Food Facts | faible | neutre | À informer | Respect des conditions |
| Early adopteurs | faible | allié | À activer | Mettre en avant, témoigner, partager |
| Utilisateur Yuka | faible | opposant | À informer | Preuve par les pairs, mettre en avant les fonctionnalités |

# 2. Anticipation des résistances

Nature : rationnelle / émotionnelle / politique. Une résistance rationnelle est une information sur un défaut réel du produit : notez ce qu'elle vous apprend et la réponse produit (pas seulement un discours).

Résistances internes

| Résistance | Nature | Réponse proposée |
| --- | --- | --- |
| Points de suivi direction | Politique | Respecter les points de suivi et ne pas le voir comme une tâche secondaire |
| Données manquantes | Rationnelle | Signaler visuellement le manque de données |
| Dérive des fonctionnalités principales | Politique | Définir un MVP très stricte et se contenter de ça |

Freins utilisateurs

| Frein | Nature | Réponse proposée |
| --- | --- | --- |
| Changer ses habitudes, familier avec une autre appli | Emotionnelle | Attirer l'utilisateur grâce à de la communication, donner envie en montrant les points forts de l'application, ce qui différencie |
| Pas confiance dans l'IA | Rationnelle | Prédictions fiables, permets d'avoir un avis spécifique rapidement, technologie beaucoup plus avancée par rapport à quelques années ; moins d'hallucinations |
| Produit absent du catalogue | Rationnelle | Avoir un message d'erreur clair + proposer le scan d'images |

# 3. Plan d'adoption en trois volets

Le message central dit ce que NutriScope fait ET ce qu'il ne fait pas. Chaque action est reliée à un stade ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) et positionnée sur le calendrier réel du projet (jalons J5 à J7).

Message central du produit

Pourquoi maintenant ? De nombreuses familles pressées souhaitent mieux manger, et le Nutri-Score, bien que connu à 93%, reste absent de nombreux emballages et n'explique pas quoi acheter à la place. NutriScope comble ce vide. Qu'est-ce que l'outil fait ? Vous scannez un produit en magasin, l'application vous explique sa qualité nutritionnelle en langage clair et vous propose des alternatives mieux notées dans le même rayon. Un assistant conversationnel répond à vos questions en citant ses sources.

Ce qu'il ne fait pas : Aucun conseil médical, aucune gestion d'allergies engageante, aucun sujet hors alimentation. Les données viennent d'Open Food Facts, une base collaborative qui peut contenir des erreurs — c'est pourquoi chaque réponse cite ses sources.

Ce que ça change pour vous : Vous gagnez du temps (une décision éclairée en moins de 10 secondes), vous gardez le contrôle (les alternatives sont des suggestions, pas des ordres), et vous comprenez mieux votre alimentation progressivement.

L'engagement de la direction : Transparence totale sur les sources et les limites des modèles, indépendance vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire, amélioration continue grâce aux retours utilisateurs.

Le calendrier : Socle de données en septembre 2026, premiers modèles opérationnels en novembre, application déployée en décembre, version finale avec conformité RGPD en janvier 2027, soutenance en mars. Périmètre : France, 7 rayons alimentaires, démonstrateur web uniquement.

| Volet | Stade ADKAR | Actions NutriScope | Cible | Echéance | Indicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communiquer | Awareness, Desire | Message central direction + marketing sur le lancement du projet et les fonctionnalités | Tous | S-1 avant le lancement du projet en prod | Mail + teams |
| Accompagner | Knowledge, Ability | Ambassadeurs | Volontaires | S+3 | Nb ambassadeurs actifs |
| Mesurer | Reinforcement | Sondages | Utilisateurs | Tous les 3 mois la 1ere année | Taux de réponse |

# 4. KPI d'adoption (onglet « adoption » du kpi_roi.xlsx)

4 à 5 KPI avec leur définition exacte (qui compte, sur quelle période), un seuil d'alerte et le plan de relance. Attention au piège du taux d'activation ; les mesures restent collectives, jamais individuelles.

| KPI | Définition exacte | Seuil d'alerte | Plan de relance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisateurs hebdomadaires actifs | Nombre de comptes uniques ayant effectué ≥1 scan dans la semaine glissante (lundi-dimanche). Mesure collective, jamais individuelle. | <500 après 3 mois | Campagne de réactivation ciblée (email + notification) sur les inscrits inactifs + A/B testing onboarding | Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs perdus + correction bugs prioritaires signalés |
| Rétention à 30 jours | % d'utilisateurs ayant scanné au jour J et qui scannent à nouveau entre J+25 et J+35. Mesure de cohorte mensuelle. | <20% | Ajout de fonctionnalités engageantes (historique personnel, objectifs nutritionnels) + programme de parrainage | Analyse des parcours de départ (dernier scan, produit scanné) + amélioration des alternatives proposées |
| Taux de substitution acceptée | % de sessions où l'utilisateur clique sur ≥1 alternative proposée après un scan. Calculé sur toutes les sessions avec alternatives disponibles. | < 15% | Amélioration de la pertinence des substitutions (ajout de filtres : prix, bio, marques) + test de nouveaux algorithmes de ranking | Audit qualitatif des substitutions rejetées (produits non disponibles, alternatives moins pertinentes) + recalibrage du modèle |
| Taux de produits sans score | % de scans aboutissant à un produit sans Nutri-Score (officiel ou prédit) et sans alternative proposée. Mesuré sur l'ensemble des scans. | > 25% des scans sans score exploitable | Extension du périmètre de produits couverts (nouveaux rayons) + accélération du pipeline de nettoyage des données | Communication transparente sur les limites de couverture + ajout d'un message d'explication quand un produit n'est pas couvert |
| Latence moyenne API (P95) | Temps de réponse en millisecondes pour 95% des requêtes API (hors assistant conversationnel). Mesuré en continu par le tableau de bord d'exploitation. | > 800 ms de latence P95 | Optimisation des requêtes SQL + mise en cache des fiches produits les plus scannées | Scaling vertical de l'infrastructure (montée en puissance du serveur) + audit des endpoints les plus lents |

# 5. Dispositif d'ancrage

Décrivez un dispositif qui survit à la fin du projet : qui, à quelle fréquence, avec quel livrable.

| Qui | Description |
| --- | --- |
| Ambassadeurs | 5 à 8 early adopteurs volontaires issus des 3 personas (parent pressé, personne diabétique, étudiant budget), recrutés parmi les premiers utilisateurs actifs après le lancement. Rôle : remonter des cas d'usage réels, tester en avant-première les nouvelles alternatives/catégories, témoigner (avis, réseaux sociaux, page produit). Point mensuel avec l'équipe data/IA (30 min, visio ou in-app) : retours d'usage, nouveautés à venir, irritants remontés. Livrable : compte-rendu mensuel partagé au comité d'adoption, avec 2-3 verbatims exploitables. |
| Boucle de retours | Point d'entrée unique : le support client (formulaire in-app "signaler un problème" + canal support existant). Qualification hebdomadaire par le support : produit mal noté / alternative non pertinente / bug technique / demande hors périmètre (ex. conseil médical). Transmission bimensuelle à l'équipe data/IA d'une synthèse priorisée (les 5 problèmes les plus fréquents, avec exemples de produits concernés). Traitement par l'équipe data/IA (correction pipeline, ré-entraînement, ajustement du moteur de substitution). Retour systématique à l'utilisateur signalant ("votre signalement a été pris en compte, voici ce qui a changé") pour entretenir la confiance. |
| Comité d'adoption | Composition : Direction NutriScope (sponsor), un référent de l'équipe data/IA, un référent Support client (Marketing invité si actualité communication). Fréquence : mensuel pendant les 3 premiers mois post-lancement (suivi rapproché de l'adoption), puis trimestriel une fois les indicateurs stabilisés. Ordre du jour type : 1) tableau de bord des 5 KPI d'adoption, 2) retours de la boucle de signalement, 3) point ambassadeurs, 4) décisions et actions à 30 jours. Les statistiques d'usage restées strictement collectives, jamais individuelles, ne servent en aucun cas à évaluer un utilisateur ou un salarié. |
| Évolutions du modèle | Suivi de dérive automatisé (cf. TP29) : rejeu mensuel du jeu d'évaluation RAG (TP20) et d'un échantillon de prédictions Nutri-Score, avec archivage des résultats pour détecter une baisse de qualité dans le temps. Les signalements qualifiés "erreur du modèle" issus de la boucle de retours alimentent un backlog d'amélioration data/IA, priorisé par impact sur l'adoption (produits les plus scannés en priorité). Toute évolution notable du modèle (nouvelle catégorie, changement de version) est annoncée aux ambassadeurs avant diffusion générale et fait l'objet d'une note de version interne consultable par le comité d'adoption. |

Auto-contrôle avant de committer : chaque action a un qui / quand / comment on le saura ; aucun KPI individuel ; le taux d'activation n'est pas vendu comme un succès ; au moins une résistance a été traitée comme une information produit.